企业级 Agent 记忆系统

开发规范与实施指南

适用于 AI Agent、智能分析、运维自动化、业务助手与多租户企业应用

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

文档定位 本文件是一份通用、可复用的工程开发基线。新项目可直接复制本文件，并根据“项目适配清单”补充业务类型、租户模型、数据分级、存储选型、程序性流程和验收阈值。

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2026-07-24 |
| 文档状态 | 通用工程基线 / 可裁剪实施 |
| 适用阶段 | 需求、设计、开发、测试、上线、运维、迭代 |
| 核心原则 | 安全默认、事实可追溯、规则可审核、行为可回滚、记忆会新陈代谢 |

“记忆不是一个向量库功能，而是一套围绕身份、任务、知识、经验、规则、生命周期与审计建立的系统能力。”

# 文档控制与使用说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标读者 | 架构师、后端开发、AI/Agent 开发、数据工程师、测试工程师、安全与运维人员、技术负责人 |
| 使用方式 | 作为新项目记忆系统的需求基线、架构设计输入、开发任务拆解依据、测试验收清单和运维手册目录 |
| 强制程度 | “必须（MUST）”为生产上线前不可缺失项；“应该（SHOULD）”为默认实施项；“可以（MAY）”为按复杂度选择项 |
| 适配要求 | 复制到具体项目后，必须补充租户边界、业务任务类型、数据分级、存储选型、保留周期、程序性流程、SLO 与责任人 |
| 不适用范围 | 纯单轮无状态问答、完全离线且不保存用户数据的实验、无多用户和无生产风险的短期原型可裁剪，但仍应保留最小审计与数据边界 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-24 | 基于程序性记忆、多意图拆解、多租户隔离和主动遗忘四类资料，扩展形成完整企业级工程规范 | 当前版本 |

## 资料依据与工程扩展边界

本规范以四份资料中的核心观点为基础：程序性记忆从执行经历中反思提炼；复合请求要拆成原子任务并编排依赖；多租户记忆隔离必须是结构性默认行为；记忆应按类型、时效、频率和重要性主动遗忘。

资料本身主要提供核心原则、典型风险和面试级工程思路。本规范进一步补充了生产实现所需的数据模型、服务边界、事务一致性、接口、监控、测试、发布、运维和验收要求。扩展内容属于通用工程建议，具体项目应结合安全、法规、成本和业务特点复核。

# 目录

1. 执行摘要与核心原则

2. 范围、角色与术语

3. 目标、非目标与成熟度

4. 记忆分类与作用域模型

5. 总体架构与组件边界

6. 多意图识别与任务规划

7. 身份、多租户与访问隔离

8. 记忆写入与准入流程

9. 记忆检索、重排与上下文编排

10. 程序性记忆与 Skill 工程

11. 遗忘、冲突与生命周期治理

12. 数据与存储设计

13. 服务、接口与事件设计

14. 安全、隐私与合规

15. 可靠性、事务与灾备

16. 可观测性、评估与成本治理

17. 测试策略与质量门禁

18. 上线运维与故障处置

19. 分阶段开发实施流程

20. 生产级验收标准

附录 A. 核心数据字典

附录 B. 参考 DDL

附录 C. JSON 与配置模板

附录 D. 测试用例清单

附录 E. 项目适配模板

附录 F. 反模式与红线

附录 G. 资料来源

导航提示 本文使用 Word 标准标题样式。打开文档后可通过“视图 → 导航窗格”按章节跳转；也可按 Ctrl+F 搜索 MUST、验收、接口、DDL、遗忘或多租户等关键词。

# 1. 执行摘要与核心原则

企业级 Agent 记忆系统的职责不是“尽可能多地保存内容”，而是让系统在正确的身份和任务范围内，保存值得复用的信息，以可验证方式检索和使用，并持续处理过期、冲突、错误和删除。

一句话定义 企业级记忆系统是一套身份受控、任务感知、来源可追溯、生命周期可治理、行为可审计、规则可审核和结果可回滚的 Agent 状态与能力管理系统。

## 1.1 六项最高原则

| 原则 | 规范要求 | 失败后果 |
| --- | --- | --- |
| 安全默认 | 所有读写必须由框架注入身份和作用域；跨租户数据在架构上默认不可达 | 串记忆、越权、数据泄露 |
| 分类存储 | 事实、事件、流程、临时状态必须按不同结构和生命周期管理 | 向量库变成无治理数据池 |
| 事实源唯一 | 结构化数据库保存权威元数据；向量索引仅作为派生检索能力 | 版本、删除和审计失控 |
| 规则受控 | 自动反思只能生成候选规则，未经审核不得影响生产行为 | 错误经验被自动放大 |
| 全程可追溯 | 每次任务、检索、规则使用、工具调用和结果必须能回放 | 无法定位错误与责任 |
| 主动新陈代谢 | 按类型、时效、频率、重要性和冲突状态衰减、归档和删除 | 噪声增加、成本上升、旧信息误导 |

## 1.2 完整闭环

图 1：从记忆准入到治理淘汰的完整生命周期

## 1.3 最小生产闭环

统一身份上下文与租户边界

统一 run_id 和执行轨迹

结构化记忆主表与来源/版本元数据

作用域硬过滤和检索审计

至少一套人工维护的程序性流程

软删除、过期和按主体彻底删除

跨租户安全测试与基础质量评测

裁剪原则 可以暂缓自动反思、规则自动归纳和复杂图谱，但不能省略身份隔离、事实来源、执行追踪、删除能力与越权测试。

# 2. 范围、角色与术语

## 2.1 适用项目

本规范适用于需要长期状态、用户偏好、业务知识、历史任务或可复用流程的应用，包括但不限于：

智能运营分析平台、ChatBI 与 NL2SQL

运维 Agent、故障诊断与自动化 Runbook

客户服务、销售助手、办公助手

研发 Agent、代码分析、CI/CD 与缺陷处置

企业知识问答、RAG 与文档助手

模型预测、数据接入、报告生成与审批工作流

多租户 SaaS、私有化部署和行业智能体

## 2.2 角色与职责

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 产品负责人 | 定义可记忆内容、业务价值、用户控制和体验边界 |
| 系统架构师 | 确定作用域、存储、服务边界、一致性和灾备 |
| Agent/LLM 工程师 | 意图拆解、检索编排、反思提炼、上下文构造和评测 |
| 后端工程师 | 身份注入、数据模型、接口、事件、权限、幂等和审计 |
| 数据/知识工程师 | 知识准入、元数据、Embedding、质量和更新 |
| 安全与合规 | 数据分级、最小权限、删除、脱敏、审计和越权测试 |
| 测试工程师 | 多意图、隔离、冲突、遗忘、回滚和负载评测 |
| 运维/SRE | 监控、容量、备份、恢复、任务积压、故障处置和 SLO |
| 业务审核人 | 审核程序性候选、共享记忆和高风险规则 |

## 2.3 关键术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 工作记忆 | 当前会话或任务执行中的短期状态、中间变量和 DAG 节点结果 |
| 语义记忆 | 事实、知识、定义、配置和稳定偏好 |
| 情景记忆 | 一次具体任务发生过什么，包括计划、步骤、工具、结果和反馈 |
| 程序性记忆 | 完成某类任务的方法、步骤、条件分支、验证规则和避坑经验 |
| 治理元记忆 | 关于记忆本身的来源、可信度、重要性、使用、冲突、版本和保留策略 |
| 作用域 | 记忆可见范围，如全局、租户、工作空间、用户、Agent、会话、运行 |
| 候选规则 | 模型或人工从执行经历中提炼、尚未批准生效的程序性记忆 |
| Skill | 经过稳定验证并固化为正式、可测试、可版本管理的能力单元 |
| 事实源 | 具有事务、版本和审计能力的权威数据存储 |
| 派生索引 | 从事实源异步构建的向量或关键词索引，不拥有最终权威性 |

# 3. 目标、非目标与成熟度

## 3.1 建设目标

减少 Agent 在同类任务中重复犯错

稳定执行流程和工具调用顺序

让结果能够说明使用了哪些事实、案例和规则

支持多用户、多企业和多项目安全共享同一平台

控制上下文噪声、存储成本和长期数据膨胀

支持用户查看、纠正、删除和限制记忆

让成熟经验逐步转化为 SOP、Workflow 或 Skill

## 3.2 明确非目标

不追求保存所有对话和所有中间内容

不允许模型自行决定访问权限

不允许未经审核的自动经验直接修改生产流程

不把向量数据库当作唯一数据源

不以“模型感觉有用”替代规则、来源和质量验证

不承诺通过记忆实现无监督、无边界的自我进化

## 3.3 成熟度模型

| 等级 | 能力表现 | 适用状态 |
| --- | --- | --- |
| L0 无状态 | 单轮生成，不保留记忆 | 实验或一次性工具 |
| L1 可追踪 | 保存会话和 run/step 轨迹，可回放 | 开发基线 |
| L2 可检索 | 语义/情景记忆有来源、作用域和混合召回 | 内部试用 |
| L3 可执行 | 程序性流程参与规划和工具调用，支持审核与版本 | 生产可用 |
| L4 可治理 | 遗忘、冲突、删除、审计、灰度、评测和成本体系完整 | 企业级 |
| L5 可演进 | 批量反思、候选提炼、Shadow/Canary、稳定能力晋升 Skill | 持续优化 |

# 4. 记忆分类与作用域模型

## 4.1 五类记忆模型

| 类型 | 典型内容 | 默认存储 | 默认生命周期 | 是否进入长期记忆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作记忆 | 当前上下文、临时变量、任务节点状态 | Redis / 状态机 | 分钟至天 | 默认否 |
| 语义记忆 | 事实、指标定义、规则、配置、稳定偏好 | PostgreSQL + 向量/搜索索引 | 中长期或版本化 | 是 |
| 情景记忆 | 历史任务、调用过程、错误、结果、反馈 | PostgreSQL 索引 + 对象存储 | 按价值衰减 | 选择性 |
| 程序性记忆 | SOP、分支、校验、失败处理、工具策略 | 结构化数据库 / 规则仓库 | 长期但需复核 | 是 |
| 治理元记忆 | 来源、可信度、使用、冲突、保留、审批 | PostgreSQL | 跟随主记录 | 是 |

## 4.2 作用域层级

GLOBAL 平台公共知识与经过审核的通用规则 TENANT 企业内部共享的知识、口径和流程 WORKSPACE 项目、业务域或环境级记忆 USER 用户私有偏好、纠正与个人工作方式 AGENT 特定 Agent 的专属流程、技能和经验 SESSION 单次会话上下文 RUN 单次任务执行的临时状态与证据

MUST：每条长期记忆必须存在明确作用域。作用域不得由大模型自由生成后直接采用，必须经过服务端策略校验。

## 4.3 记忆可见性矩阵

| 当前任务身份 | GLOBAL | 同租户 TENANT | 同空间 WORKSPACE | 当前 USER | 其他 USER | SESSION/RUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通租户用户 | 读 | 按角色读 | 按成员权限读 | 读写 | 禁止 | 仅当前 |
| 租户管理员 | 读 | 按管理权限读写 | 按管理权限读写 | 仅审计授权 | 禁止直接检索 | 仅授权范围 |
| 平台管理员 | 经审计读写 | 默认不可读客户正文 | 默认不可读客户正文 | 禁止常规读取 | 禁止 | 故障处置需授权 |
| 后台异步任务 | 按服务身份 | 仅事件携带的租户 | 仅事件携带的空间 | 仅事件携带的用户 | 禁止 | 仅关联 run |

## 4.4 信息来源与信任等级

| 等级 | 来源 | 默认用途 |
| --- | --- | --- |
| T0 | 模型猜测、未验证推断 | 只能作为候选，不得作为事实 |
| T1 | 单次执行推导或弱证据 | 低置信度参考 |
| T2 | 用户明确陈述或确认 | 用户级事实，仍需冲突检测 |
| T3 | 企业系统数据、正式文档、受控接口 | 高可信业务事实 |
| T4 | 人工审核、测试通过、正式发布的规则或流程 | 可参与行为控制 |

# 5. 总体架构与组件边界

图 2：企业级 Agent 记忆系统参考架构

## 5.1 核心组件

| 组件 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| Identity Context | 从认证凭证生成租户、用户、角色和请求身份 | 禁止由前端或模型直接指定最终 tenant_id |
| Intent Planner | 单/多意图识别、原子任务、依赖 DAG、风险等级 | 禁止仅输出单一标签处理复合请求 |
| Memory Authorization | 作用域、角色、数据等级、目的限制校验 | 禁止模型判断权限 |
| Memory Write Pipeline | 准入、分类、脱敏、去重、冲突、保留策略 | 禁止所有对话无差别长期保存 |
| Memory Retrieval | 硬过滤、混合召回、重排和上下文预算 | 禁止先全库召回再由模型过滤 |
| Context Assembler | 区分系统约束、程序规则、事实、案例和当前数据 | 禁止把不可信检索内容当系统指令 |
| Execution Engine | 调用工具、模型、SQL、工作流并记录步骤 | 禁止无 run_id 的生产执行 |
| Reflection Service | 从多次经历提炼候选步骤和失败规则 | 禁止自动激活候选 |
| Procedure Registry | 程序性规则版本、状态、匹配、灰度和回滚 | 禁止多条 Active 冲突规则无优先级 |
| Lifecycle Service | TTL、衰减、归档、删除、Legal Hold | 禁止直接物理删除关键记忆 |
| Audit & Evaluation | 记录访问、使用效果、安全和质量指标 | 禁止无审计修改正式规则 |

## 5.2 推荐部署边界

初期可以采用模块化单体，但代码层应保持服务边界。规模扩大后可拆分为记忆服务、规划服务、执行服务、治理任务和审计服务。

API / Web └─ Agent Application ├─ IdentityContextService ├─ IntentPlanningService ├─ MemoryAuthorizationService ├─ MemoryWriteService ├─ MemoryRetrievalService ├─ ContextAssemblyService ├─ ExecutionTraceService ├─ ProcedureRegistryService ├─ ReflectionService └─ MemoryLifecycleService

# 6. 多意图识别与任务规划

## 6.1 为什么它属于记忆系统入口

复合请求如果没有拆解，系统无法为不同子任务选择正确的作用域、程序性流程、事实记忆和风险策略，也无法准确归因某一步的成功或失败。

## 6.2 标准处理流程

轻量判断请求是单意图还是多意图

多意图时拆为目标独立、输入完整、可执行的原子任务

补全代词、时间、对象和上文隐含信息

构建依赖 DAG，区分并行、串行和条件分支

标记只读、可逆写入、外部写入和不可逆操作

为每个子任务独立检索记忆与程序性流程

支持部分成功，并合并为完整、连贯的最终结果

## 6.3 任务计划契约

{ "request_id": "req_...", "is_multi_intent": true, "tasks": [ { "task_id": "T1", "task_type": "diagnosis", "goal": "分析昨日收入下降原因", "inputs": {"date": "...", "metric": "revenue"}, "depends_on": [], "risk_level": "READ_ONLY", "requires_confirmation": false }, { "task_id": "T2", "task_type": "report_generation", "goal": "根据 T1 生成报告", "depends_on": ["T1"], "risk_level": "READ_ONLY" } ] }

## 6.4 关键要求

| 编号 | 要求 |
| --- | --- |
| INT-01 | MUST：原子任务必须自洽，不能依赖原句中的“它、那个、顺便”等模糊指代 |
| INT-02 | MUST：有依赖任务串行并显式传递上一步输出；无依赖任务允许并行 |
| INT-03 | MUST：不可逆操作或外部影响操作必须独立确认 |
| INT-04 | MUST：部分失败不得默认导致全部结果丢失 |
| INT-05 | SHOULD：对绝大多数单意图请求走轻量路径，避免无谓成本 |
| INT-06 | SHOULD：评测集必须包含多意图、过度拆解、代词、条件和部分失败用例 |

# 7. 身份、多租户与访问隔离

## 7.1 核心原则

安全红线 只在查询语句中添加 user_id 过滤不是企业级隔离。隔离必须通过命名空间、数据库策略、身份中间件、最小权限和跨租户测试共同实现。

## 7.2 身份上下文

{ "tenant_id": "tenant_001", "workspace_id": "ops_prod", "user_id": "user_023", "roles": ["analyst"], "permissions": ["memory.read", "analysis.execute"], "request_id": "req_...", "auth_subject": "sub_..." }

MUST：Identity Context 必须从认证凭证或服务身份解析，并由框架注入所有同步调用、异步事件、缓存访问、向量检索和对象存储访问。

## 7.3 隔离模式选择

| 模式 | 说明 | 优点 | 缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共享实例 + 命名空间 | 共享基础设施，按租户或空间建立强逻辑分区 | 成本低、扩展方便 | 依赖平台隔离能力 | 默认方案 |
| 独立 Schema/集合 | 共享集群但租户独立 Schema、索引或集合 | 隔离更强 | 运维复杂度中等 | 重要企业客户 |
| 独立数据库/实例 | 数据、索引、存储和密钥独立 | 隔离最彻底 | 成本与运维高 | 强合规、私有化或高价值客户 |

## 7.4 多层设防

认证层：验证用户和服务身份

中间件层：注入不可篡改 Identity Context

Repository 层：所有查询必须接受上下文对象，不接受裸 tenant_id

数据库层：tenant_id 分区键、Row-Level Security、最小权限账号

向量层：租户/空间命名空间，检索范围不可跨分区

缓存层：所有键包含 tenant、workspace、user 或作用域摘要

对象存储：租户前缀、签名 URL、独立访问策略

异步层：事件携带身份快照并校验签名/来源

审计层：记录主体、目的、对象、结果和拒绝原因

## 7.5 删除与共享

MUST：用户或租户删除请求必须传播至结构化库、向量索引、缓存、对象存储、搜索索引、派生摘要和候选规则证据引用。

MUST：租户记忆提升为全局共享前必须经过敏感信息检测、脱敏、人工审核和重新表述，禁止直接复制客户原文。

# 8. 记忆写入与准入流程

## 8.1 写入不是默认动作

长期记忆应经过明确的准入判断。会话内容、工具输出和中间状态并不天然值得保存。

## 8.2 标准写入流水线

原始事件 → 是否值得长期记忆 → 类型分类 → 作用域与所有者确认 → 敏感数据检测/脱敏 → 内容规范化 → 重复检测 → 冲突检测 → 来源与信任等级 → 重要性、TTL、保留策略 → 事实源事务写入 → Outbox 事件 → 异步向量/搜索索引

## 8.3 准入问题

| 问题 | 不满足时的处理 |
| --- | --- |
| 未来是否可复用？ | 仅保留在 run 轨迹或不保存 |
| 是否是临时状态？ | 进入工作记忆并设置短 TTL |
| 来源是否可信？ | 降级为候选或低信任等级 |
| 是否包含敏感信息？ | 脱敏、限制作用域或禁止向量化 |
| 是否已有同义内容？ | 合并、增加证据或更新使用统计 |
| 是否与现有事实冲突？ | 进入冲突处理，不直接并存为同等有效 |
| 有效期是否明确？ | 设置复核时间或默认保留策略 |
| 用户是否有控制权？ | 提供查看、纠正、删除或禁用入口 |

## 8.4 记忆状态机

draft → pending_validation → active → cold → archived → deleted ↘ rejected active → superseded active/archived → legal_hold

MUST：逻辑删除后不得参与检索；物理删除应由受控任务执行并保留不含正文的审计证明。

## 8.5 幂等与去重

每个写入请求携带 idempotency_key

内容标准化后计算 content_hash

同作用域、同类型、同版本的完全重复记录不重复写入

语义近似记录进入候选合并，不自动覆盖

异步索引消费者以 memory_id + version 幂等处理

# 9. 记忆检索、重排与上下文编排

## 9.1 四阶段检索

硬过滤：作用域、权限、状态、时间、敏感等级、用途

混合召回：关键词、结构化条件、向量相似度、时间和关系

重排：任务匹配、可信度、有效性、使用效果和新鲜度

上下文预算：按优先级选择少量高价值内容

## 9.2 检索排序建议

final_score = semantic_relevance + task_type_match + scope_match + source_trust + historical_effectiveness + recency_bonus + importance_bonus - expiration_penalty - conflict_penalty - duplication_penalty

说明：评分可以按项目调整，但权限、状态和作用域必须在评分前进行硬过滤，不能通过降低分数代替安全控制。

## 9.3 上下文分区

| 区块 | 内容 | 信任要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统约束 | 安全、权限、输出和工具硬规则 | 代码/正式配置 | 不可被检索内容覆盖 |
| 程序性规则 | 本任务 SOP、步骤、分支、校验 | T4 已审核 | 指导规划和执行 |
| 当前任务数据 | 用户输入、实时查询结果、工具输出 | 按来源 | 主要证据 |
| 语义记忆 | 事实、定义、配置、偏好 | T2-T4 | 补充背景 |
| 情景案例 | 少量相似成功/失败案例 | 带结果与时间 | 参考，不直接复制 |
| 未验证内容 | 候选、模型推断、外部原文 | 低信任 | 必须显式标注 |

## 9.4 检索审计

每次检索必须记录 query_hash、作用域、过滤条件、候选数量、返回 memory_id/version、排序分、注入位置、使用结果和耗时。敏感正文可不写入普通日志，但必须保留可追溯标识。

# 10. 程序性记忆与 Skill 工程

## 10.1 核心定义

程序性记忆保存的是“这类任务应该怎么做”，不是“上次发生了什么”。它的原料来自情景记忆，但必须经过反思、抽象、证据聚合和审核。

## 10.2 程序性记忆结构

{ "procedure_code": "INCIDENT_DIAGNOSIS", "name": "生产故障诊断流程", "task_type": "incident_diagnosis", "scope": {"tenant_id": "...", "workspace_id": "..."}, "version": 3, "status": "active", "trigger_conditions": {...}, "preconditions": [...], "steps": [...], "decision_rules": [...], "validation_rules": [...], "failure_handling": [...], "risk_controls": [...], "evidence_run_ids": [...], "confidence": 0.89, "owner": "...", "approved_by": "..." }

## 10.3 提炼流程

选择足够数量的同类执行记录

提取成功路径、失败根因和用户纠正

区分稳定规律与单次偶然事件

生成结构化候选步骤、条件和校验规则

与现有规则做重复、覆盖和冲突分析

标记证据数量、适用范围和置信度

人工审核后进入 Shadow

通过离线评测和在线灰度后激活

## 10.4 反思触发条件

| 触发 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户明确纠错 | 区分事实纠错、参数纠错和方法纠错 |
| 同类任务连续失败 | 避免单次偶然失败直接形成强规则 |
| 人工驳回结果 | 记录驳回原因和正确处理方式 |
| 工具重试超过阈值 | 识别工具顺序、参数或前置条件问题 |
| 周期性批量反思 | 每积累一定数量的同类任务统一归纳 |
| 规则效果下降 | 接口、业务或模型变化可能导致旧方法过期 |

## 10.5 状态与发布

draft → pending_review → approved → shadow → canary → active ↘ rejected active → deprecated → archived active → rollback_to_previous

MUST：未经审核的候选规则不得进入系统约束区，也不得修改正式工具调用策略。

## 10.6 何时晋升为 Skill

适用边界清楚

输入输出契约稳定

多次验证成功

异常和回滚路径明确

测试用例完整

版本和责任人明确

不再需要频繁由模型自由解释

工程原则 仍在学习、边界不稳定的方法适合放在程序性记忆中；成熟、稳定、关键的能力应固化为可测试代码、Workflow、Runbook 或正式 Skill。

## 10.7 典型程序性流程模板

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| 任务类型 | 必须唯一且可匹配 |
| 适用作用域 | 全局、租户、空间或 Agent |
| 触发条件 | 何时使用、何时禁止使用 |
| 前置条件 | 数据、权限、环境和依赖 |
| 步骤 | 有序、可执行、可观测 |
| 分支 | 条件、优先级和默认路径 |
| 校验 | 完整性、真实性、安全和业务结果 |
| 失败处理 | 停止、重试、降级、回滚或人工介入 |
| 风险控制 | 确认点、只读/写入、不可逆操作 |
| 证据 | 来源 run、案例、文档和验证结果 |
| 版本 | 变更原因、生效时间、替代关系 |
| 效果 | 成功率、返工率、成本和异常 |

# 11. 遗忘、冲突与生命周期治理

## 11.1 遗忘的目标

主动遗忘用于降低过期、冲突和无用信息对检索与决策的干扰。遗忘不是简单删除，而是一个从降权、冷却、归档到删除的可观察过程。

## 11.2 生命周期等级

| 等级 | 示例 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| EPHEMERAL | 会话状态、临时变量 | 分钟至任务结束 |
| SHORT | 调试过程、短期计划 | 小时至数天 |
| MEDIUM | 历史案例、阶段偏好 | 数周至数月 |
| LONG | 指标口径、业务配置 | 长期保存并定期复核 |
| PERMANENT | 硬性约束、关键身份事实 | 豁免自动衰减 |
| LEGAL_HOLD | 诉讼、审计或法规保留 | 禁止自动清理 |

## 11.3 动态价值评分

memory_value = base_importance + recent_use_bonus + usage_frequency_bonus + validation_success_bonus + human_confirmation_bonus - time_decay - stale_version_penalty - conflict_penalty - long_unused_penalty

不同记忆类型应使用不同衰减速度。临时状态快速衰减；稳定业务规则缓慢衰减或不自动衰减。

## 11.4 分级遗忘流程

active → reduced_rank → cold → archived → soft_deleted → physically_deleted

MUST：重要记忆物理删除前应有延迟窗口、审批或恢复机制；合规删除例外按法规和合同执行。

## 11.5 冲突处理

| 冲突类型 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 新事实替代旧事实 | 新版本生效，旧版本设置 effective_to，历史任务仍可追溯 |
| 用户偏好与租户规则冲突 | 租户硬规则优先，向用户解释限制 |
| 两条程序性规则冲突 | 按安全、作用域、优先级、版本和证据处理；无法确定则阻断并审核 |
| 来源可信度冲突 | 高信任来源优先，低信任内容保留为候选或异议 |
| 时间范围冲突 | 按任务发生时间选择当时有效版本 |

## 11.6 删除传播

结构化主库正文与关联表

向量索引和关键词索引

Redis 与其他缓存

对象存储中的原始内容、摘要和附件

分析派生数据和用户画像

程序性候选中的证据引用

备份按保留周期自然到期或采用受控加密销毁

保留不含正文的删除审计证明

# 12. 数据与存储设计

## 12.1 存储职责

| 存储 | 主要职责 | 权威性 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL/关系库 | 主记录、版本、作用域、权限、程序规则、审计、删除状态 | 权威事实源 |
| 向量数据库/pgvector | 语义召回、案例相似度、候选规则匹配 | 派生索引 |
| 全文搜索 | 关键词、精确术语、编号和字段检索 | 派生索引 |
| Redis | 工作记忆、DAG 状态、短期缓存、锁、幂等 | 短期状态 |
| 对象存储 | 完整轨迹、文件、报告、大型工具输出 | 原始对象 |
| 消息队列 | 索引、反思、遗忘、删除、评估等后台任务 | 传输与编排 |

## 12.2 核心实体关系

MemoryRecord 1 ── N MemoryVersion MemoryRecord N ── N MemoryRelation MemoryRecord 1 ── N MemoryUsageEvent ExecutionRun 1 ── N ExecutionTask ExecutionTask 1 ── N ExecutionStep ExecutionRun N ── N MemoryRecord (retrieved/used/created) Procedure 1 ── N ProcedureVersion ProcedureCandidate N ── N ExecutionRun (evidence) DeletionJob 1 ── N DeletionTarget

## 12.3 主表关键字段

| 字段组 | 字段示例 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 身份与作用域 | tenant_id, workspace_id, user_id, agent_id, scope_type | 必须可审计，不允许缺失默认到全局 |
| 类型与内容 | memory_type, content, structured_content | 正文与结构化数据分离 |
| 来源与信任 | source_type, source_ref, trust_level, confidence | 必须说明来自哪里 |
| 版本与时效 | version, effective_from, effective_to, expires_at | 支持时点查询和替代关系 |
| 治理 | importance, retention_policy_id, sensitivity, status | 用于检索和生命周期 |
| 完整性 | content_hash, idempotency_key, created_at, updated_at | 支持去重和幂等 |
| 责任 | created_by, approved_by, owner_team | 关键规则必须有责任人 |

## 12.4 向量元数据要求

memory_id, version, tenant_id, workspace_id, user_id, scope_type, memory_type, status, sensitivity, effective_from, effective_to, expires_at, content_hash

MUST：向量元数据不是唯一隔离措施；应与命名空间和服务端授权共同使用。

# 13. 服务、接口与事件设计

## 13.1 服务接口原则

所有接口显式区分查询、写入、反馈、审批、删除和管理

业务调用不直接访问向量库或主表

所有写操作支持幂等键

所有管理操作写入审计日志

高风险接口支持审批、双人复核或权限提升

内部异步任务使用服务身份并携带原始作用域

## 13.2 参考 API

POST /api/v1/agent/runs GET /api/v1/agent/runs/{run_id} POST /api/v1/agent/runs/{run_id}/feedback POST /api/v1/memories/query POST /api/v1/memories GET /api/v1/memories/{memory_id} PATCH /api/v1/memories/{memory_id} DELETE /api/v1/memories/{memory_id} GET /api/v1/procedures POST /api/v1/procedure-candidates/generate POST /api/v1/procedure-candidates/{id}/approve POST /api/v1/procedure-candidates/{id}/reject POST /api/v1/procedures/{id}/publish POST /api/v1/procedures/{id}/rollback POST /api/v1/privacy/deletion-jobs GET /api/v1/privacy/deletion-jobs/{job_id}

## 13.3 关键事件

| 事件 | 用途 |
| --- | --- |
| memory.created | 创建派生索引、质量检查 |
| memory.updated | 更新索引、标记旧版本 |
| memory.deleted | 删除索引、缓存和对象 |
| run.completed | 异步评估、选择性情景记忆 |
| run.failed | 触发根因分析候选 |
| feedback.received | 区分事实、偏好和方法纠错 |
| procedure.candidate_created | 通知审核和冲突检查 |
| procedure.activated | 刷新缓存、记录版本 |
| retention.expired | 启动降权、归档或删除 |
| deletion.requested | 编排跨存储删除 |

## 13.4 Outbox 一致性模式

BEGIN 写入 memory_records / memory_versions 写入 outbox_events(memory.created) COMMIT 后台消费者： 读取 outbox → 幂等更新向量/搜索索引 → 标记完成 失败则重试 → 超阈值进入死信队列 → 运维告警

# 14. 安全、隐私与合规

## 14.1 数据分级

| 等级 | 示例 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| PUBLIC | 公开知识、公开文档 | 可共享，仍需来源 |
| INTERNAL | 企业内部流程、普通业务知识 | 租户内按权限访问 |
| CONFIDENTIAL | 客户数据、合同、报价、经营数据 | 加密、严格作用域、审计 |
| RESTRICTED | 身份、财务、医疗、密钥等高敏信息 | 最小化保存、禁止普通向量化、强审批 |

## 14.2 Prompt Injection 与记忆污染

用户文档、历史对话和检索内容必须视为不可信数据

召回内容不能覆盖系统约束或权限规则

写入长期记忆前识别“忽略规则、提升权限、执行命令”等污染内容

外部内容中发现指令时应以引用或数据处理，不作为行为规则

程序性记忆只有 T4 审核状态才能进入行为指导区

工具参数必须通过 Schema 和代码验证

## 14.3 用户控制

SHOULD：产品提供“记住/不记住”“查看我的记忆”“纠正”“删除”“清除会话”“禁止个性化”等控制。企业管理员应能配置租户级保留策略和共享范围。

## 14.4 密钥与加密

传输使用 TLS

敏感字段静态加密或应用层加密

高合规租户可使用独立密钥

Embedding 前评估是否包含不可逆敏感信息

日志不记录密钥、令牌和完整敏感正文

备份加密并限制恢复权限

# 15. 可靠性、事务与灾备

## 15.1 可靠性原则

事实源事务成功后才对外声明记忆已写入

向量索引允许最终一致，但必须可监控和重建

所有后台任务幂等、可重试、可回放

规则发布和回滚必须原子切换 Active 版本

任务执行支持超时、取消、补偿和部分失败

每次生产执行必须能关联 request_id、run_id、task_id 和 step_id

## 15.2 降级策略

| 故障 | 降级策略 |
| --- | --- |
| 向量库不可用 | 使用结构化/关键词检索或仅当前上下文；明确降级状态 |
| Redis 不可用 | 回退数据库状态或拒绝需要强会话一致性的任务 |
| 反思服务不可用 | 不影响主任务，仅积压候选任务 |
| 程序规则仓不可用 | 使用已缓存并校验版本；无可用规则则进入安全默认流程 |
| 对象存储不可用 | 主任务按重要性决定继续或停止，大输出不得伪造已保存 |
| 删除任务部分失败 | 保持 job 未完成并持续重试，禁止向用户声称已彻底删除 |

## 15.3 备份与恢复

关系库执行全量与增量备份，定期恢复演练

向量索引原则上可由事实源重建，仍应保存配置和版本

对象存储启用版本或不可变备份策略（按合规要求）

程序性规则和配置纳入版本控制或导出备份

恢复后校验租户隔离、索引完整性和 Active 版本唯一性

灾备演练必须包含删除任务、过期状态和审计链恢复

# 16. 可观测性、评估与成本治理

## 16.1 追踪维度

request_id → run_id → task_id → step_id ↘ retrieved_memory_ids ↘ procedure_id/version ↘ tool_call_id ↘ model_call_id

## 16.2 核心指标

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 检索质量 | Recall@K、Precision@K、有效记忆命中率、冲突/过期记忆召回率 |
| 业务效果 | 一次成功率、返工次数、用户纠错率、结论采纳率、程序规则提升幅度 |
| 安全 | 跨租户泄露=0、越权拦截、身份缺失、缓存串号、敏感共享错误 |
| 性能 | 检索 P50/P95/P99、上下文组装耗时、任务总耗时、队列积压 |
| 成本 | Embedding、LLM 反思、存储、Token、索引和冷数据成本 |
| 生命周期 | 活跃/冷/归档/待删数量、冲突数、过期规则、待审核候选 |
| 可靠性 | 索引延迟、失败重试、死信、删除任务完成率、回滚次数 |

## 16.3 记忆使用效果闭环

系统应记录“被召回、被注入、被模型实际引用、是否帮助任务成功、是否被用户纠正”。仅记录召回次数不能证明记忆有效。

## 16.4 成本控制

单意图走轻量路径

检索前硬过滤缩小候选集

程序性规则结构化注入，避免长篇原文

历史案例只选择少量高相似且已验证样本

反思采用失败触发与批量周期触发，而非每次执行

冷记忆迁移低成本存储

对低价值重复内容合并或删除

# 17. 测试策略与质量门禁

## 17.1 测试金字塔

| 层级 | 重点 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 分类、作用域、排序、衰减、状态机、Schema、幂等 |
| 组件测试 | 数据库 RLS、向量命名空间、缓存键、索引事件、删除传播 |
| 集成测试 | 意图拆解→检索→执行→轨迹→反馈→候选规则 |
| 安全测试 | 跨租户、权限绕过、身份篡改、缓存串号、Prompt Injection |
| 离线评测 | 多意图、召回、程序规则、冲突、过期和回答可追溯 |
| 在线灰度 | Shadow、Canary、A/B、效果和异常监控 |
| 恢复测试 | 备份恢复、索引重建、规则回滚、删除重试 |

## 17.2 必测场景

一句话包含多个并行意图

后续任务依赖前序输出

模糊代词需要补全

三个子任务中一个失败

删除/付款/发布等高风险动作确认

A 用户与 B 用户语义高度相似内容不可串

异步任务丢失或篡改 tenant_id 被拒绝

缓存命中不能跨作用域

旧规则被新版本替代后按任务时间正确选择

临时记忆过期后不可召回

永久记忆不能因长期未使用被自动删除

软删除、归档和物理删除链路完整

未经审核的候选规则不能影响生产行为

## 17.3 上线质量门禁

| 门禁 | 要求 |
| --- | --- |
| 安全 | 跨租户越权用例 100% 拒绝；缓存隔离测试通过 |
| 正确性 | 关键任务记忆召回、版本选择和程序规则执行达到项目阈值 |
| 可追溯 | 任一结果可定位 run、步骤、记忆和规则版本 |
| 删除 | 按主体删除覆盖全部存储并可验证 |
| 回滚 | 规则、配置、数据库和索引均有回滚方案 |
| 性能 | P95 延迟、并发和资源达到 SLO |
| 运维 | 监控、告警、Runbook、值班责任和容量阈值完整 |

# 18. 上线运维与故障处置

## 18.1 日常运维任务

监控向量索引延迟和失败

检查反思、遗忘、删除任务积压

复核过期程序性规则

审查异常高频召回或低效果记忆

执行容量预测和冷数据迁移

定期跨租户回归测试

定期恢复演练和规则回滚演练

审计共享记忆和敏感访问

## 18.2 典型故障 Runbook

| 故障 | 立即动作 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| 疑似串租户 | 立即停用相关检索路径、隔离缓存、保存证据、通知安全负责人 | 确定影响范围、删除错误缓存、修复边界、回归所有越权用例 |
| 错误程序规则生效 | 回滚至上一 Active 版本，停止候选晋升 | 分析来源证据和审核流程，补充规则评测 |
| 过期记忆大量命中 | 提高过期惩罚或临时禁用相关类型 | 修复生命周期任务，复核 TTL 和版本关系 |
| 向量索引与主库不一致 | 以主库为准，暂停受影响索引，执行重建 | 修复 Outbox/消费者幂等和监控 |
| 删除任务卡住 | 保持数据不可检索，重试失败目标 | 人工核查所有存储并完成证明 |
| 反思候选爆炸增长 | 暂停自动生成或提高触发阈值 | 合并去重、按任务类型批量归纳 |

## 18.3 变更管理

程序性规则、保留策略、作用域模型、敏感等级和检索权重均属于生产配置，必须经过评审、版本、测试、灰度和回滚。禁止在生产数据库中无记录直接修改。

# 19. 分阶段开发实施流程

## 19.1 Phase 0：需求与基线

梳理业务任务类型和记忆价值

定义租户、用户、项目和环境边界

确定数据分级和禁止保存内容

确定五类记忆及生命周期

确定 SLO、验收阈值和责任人

输出架构、数据模型、接口和测试基线

Phase 0 出口 所有核心概念有统一定义；不存在“默认全局”“默认永久”“模型自己判断权限”等模糊设计。

## 19.2 Phase 1：统一身份与执行轨迹

Identity Context 中间件

request_id/run_id/task_id/step_id

执行计划、工具输入输出、错误和结果记录

用户反馈入口

完整回放页面或接口

## 19.3 Phase 2：安全隔离与事实源

关系库主表与版本表

Repository 强制作用域

RLS 或等价数据库控制

向量命名空间和缓存隔离

审计、删除和跨租户测试

## 19.4 Phase 3：语义与情景记忆

记忆准入流水线

来源、信任、TTL、敏感等级

混合检索与重排

上下文预算

使用效果记录

## 19.5 Phase 4：多意图与任务 DAG

单/多意图判断

原子任务拆解与上下文补全

并行/串行/条件依赖

部分失败和高风险确认

多意图专项评测

## 19.6 Phase 5：人工程序性记忆

先选择 5-15 个高频、高价值、易出错流程

建立 Procedure Registry

运行时匹配和输入输出契约

记录规则使用效果

版本、停用和回滚

## 19.7 Phase 6：自动反思与候选池

失败和用户纠错触发

批量周期反思

候选规则 Schema

重复和冲突检测

证据、置信度和人工审核

## 19.8 Phase 7：灰度与 Skill 晋升

Shadow 不影响真实行为

Canary 小流量生效

离线与在线效果对比

自动或人工回滚

稳定规则固化为 Skill/Workflow/代码

## 19.9 Phase 8：长期治理

动态价值评分

冷数据与归档

过期规则复核

按主体彻底删除

容量和成本治理

周期性安全与恢复演练

## 19.10 推荐任务拆解

| 工作流 | 主要任务 |
| --- | --- |
| W1 架构与规范 | 作用域、分类、数据模型、事件、SLO |
| W2 身份与安全 | 认证上下文、RLS、命名空间、缓存、审计 |
| W3 运行追踪 | run/task/step、回放、反馈 |
| W4 记忆服务 | 写入、检索、排序、版本、冲突 |
| W5 程序规则 | Registry、匹配、审核、灰度、回滚 |
| W6 生命周期 | TTL、衰减、归档、删除、Legal Hold |
| W7 评测与测试 | 多意图、隔离、召回、规则、遗忘 |
| W8 运维平台 | 监控、告警、管理后台、Runbook |

# 20. 生产级验收标准

## 20.1 必须通过的功能验收

复杂请求可拆为完整原子任务并生成依赖计划

每个子任务独立选择记忆作用域和程序性规则

记忆写入经过准入、来源、去重、冲突和保留策略

检索结果可说明来源、版本和作用域

程序性规则有审核、版本、灰度和回滚

执行轨迹可完整回放

遗忘支持降权、归档、软删除和最终删除

## 20.2 必须通过的安全验收

所有记忆读写都有 Identity Context

跨租户检索和缓存串号为零

大模型无法绕过权限或将数据提升为共享作用域

敏感内容按等级控制和审计

用户/租户删除可传播到所有存储

未经审核的程序性候选不影响生产执行

## 20.3 必须通过的可靠性验收

事实源和派生索引关系清楚

写入、更新、删除和索引任务幂等

索引失败可重试和重建

Active 程序版本唯一且可回滚

部分失败不会伪装成完全成功

备份恢复和删除重试完成演练

## 20.4 可直接使用的上线决策表

| 检查项 | 通过 | 阻塞上线的条件 |
| --- | --- | --- |
| 身份与租户隔离 | □ | 任何路径可缺少身份或跨租户召回 |
| 记忆事实源 | □ | 向量库成为唯一来源或无法版本化 |
| 执行追踪 | □ | 不能从结果回到 run/step/记忆/规则 |
| 程序规则 | □ | 候选可自动生效或无法回滚 |
| 遗忘与删除 | □ | 仅删除主表或软删除后仍可召回 |
| 安全评测 | □ | 未执行跨租户、缓存和注入测试 |
| 灾备运维 | □ | 无备份恢复、告警和 Runbook |
| 业务质量 | □ | 核心任务没有离线评测和验收阈值 |

# 附录 A. 核心数据字典

| 字段 | 类型示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| memory_id | UUID | 记忆主键 |
| memory_type | ENUM | working/semantic/episodic/procedural/governance |
| scope_type | ENUM | GLOBAL/TENANT/WORKSPACE/USER/AGENT/SESSION/RUN |
| tenant_id | UUID | 租户边界，非全局记录必须存在 |
| workspace_id | UUID | 项目或业务空间 |
| user_id | UUID | 用户私有作用域 |
| content | TEXT | 规范化正文 |
| structured_content | JSONB | 步骤、分支、字段等结构化数据 |
| source_type | ENUM | user/system/document/tool/model/human_review |
| source_ref | TEXT | 来源记录、文档、run 或接口标识 |
| trust_level | SMALLINT | T0-T4 |
| confidence | NUMERIC | 模型或规则置信度 |
| importance | NUMERIC | 基础重要性 |
| sensitivity | ENUM | PUBLIC/INTERNAL/CONFIDENTIAL/RESTRICTED |
| retention_policy_id | UUID | 保留策略 |
| version | INT | 当前版本 |
| effective_from/to | TIMESTAMP | 有效区间 |
| expires_at | TIMESTAMP | 过期时间 |
| status | ENUM | draft/active/cold/archived/deleted/... |
| content_hash | TEXT | 内容去重 |
| idempotency_key | TEXT | 写入幂等 |
| owner_team | TEXT | 责任团队 |
| approved_by | UUID | 审核人 |
| created_at/updated_at | TIMESTAMP | 审计时间 |

# 附录 B. 参考 DDL

CREATE TABLE memory_records ( id UUID PRIMARY KEY, memory_type VARCHAR(32) NOT NULL, scope_type VARCHAR(32) NOT NULL, tenant_id UUID, workspace_id UUID, user_id UUID, agent_id UUID, content TEXT, structured_content JSONB, source_type VARCHAR(32) NOT NULL, source_ref TEXT, trust_level SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0, confidence NUMERIC(5,4), importance NUMERIC(5,4) NOT NULL DEFAULT 0.5, sensitivity VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'INTERNAL', retention_policy_id UUID, current_version INT NOT NULL DEFAULT 1, status VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'draft', effective_from TIMESTAMPTZ, effective_to TIMESTAMPTZ, expires_at TIMESTAMPTZ, content_hash VARCHAR(128), idempotency_key VARCHAR(128), owner_team VARCHAR(128), approved_by UUID, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), CHECK (scope_type = 'GLOBAL' OR tenant_id IS NOT NULL) ); CREATE UNIQUE INDEX ux_memory_idempotency ON memory_records(tenant_id, idempotency_key) WHERE idempotency_key IS NOT NULL; CREATE INDEX ix_memory_scope_status ON memory_records(tenant_id, workspace_id, user_id, status, memory_type);

CREATE TABLE agent_execution_runs ( run_id VARCHAR(64) PRIMARY KEY, request_id VARCHAR(64) NOT NULL, tenant_id UUID NOT NULL, workspace_id UUID, user_id UUID NOT NULL, original_request TEXT NOT NULL, intent_result JSONB, execution_plan JSONB, status VARCHAR(32) NOT NULL, final_output JSONB, success_score NUMERIC(5,4), started_at TIMESTAMPTZ, finished_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() ); CREATE TABLE agent_execution_steps ( id UUID PRIMARY KEY, run_id VARCHAR(64) NOT NULL REFERENCES agent_execution_runs(run_id), task_id VARCHAR(64) NOT NULL, step_no INT NOT NULL, tool_name VARCHAR(128), tool_input JSONB, tool_output JSONB, status VARCHAR(32) NOT NULL, error_code VARCHAR(128), error_message TEXT, duration_ms INT, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() );

CREATE TABLE procedures ( id UUID PRIMARY KEY, procedure_code VARCHAR(128) NOT NULL, tenant_id UUID, workspace_id UUID, task_type VARCHAR(128) NOT NULL, current_version INT NOT NULL, status VARCHAR(32) NOT NULL, priority INT NOT NULL DEFAULT 50, owner_team VARCHAR(128) NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), UNIQUE (tenant_id, workspace_id, procedure_code) ); CREATE TABLE procedure_versions ( id UUID PRIMARY KEY, procedure_id UUID NOT NULL REFERENCES procedures(id), version INT NOT NULL, definition JSONB NOT NULL, evidence_run_ids JSONB, confidence NUMERIC(5,4), approved_by UUID, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), UNIQUE (procedure_id, version) );

# 附录 C. JSON 与配置模板

## C.1 保留策略

{ "policy_code": "EPISODIC_DEFAULT", "memory_type": "episodic", "base_ttl_days": 90, "decay_lambda": 0.015, "cold_threshold": 0.35, "archive_threshold": 0.20, "delete_threshold": 0.08, "soft_delete_grace_days": 30, "exempt_if": ["legal_hold", "immutable", "human_pinned"] }

## C.2 检索请求

{ "task_type": "incident_diagnosis", "query": "数据库连接数突然升高", "scopes": ["TENANT", "WORKSPACE", "USER"], "memory_types": ["semantic", "episodic", "procedural"], "time_at": "2026-07-24T10:00:00Z", "top_k": 12, "context_budget_tokens": 3500 }

## C.3 程序性候选

{ "task_type": "incident_diagnosis", "candidate_kind": "failure_rule", "proposed_rule": { "condition": "连接数异常且应用发布刚完成", "action": "先核查连接池配置和实例滚动状态，再扩大数据库资源" }, "evidence_run_ids": ["run_1", "run_8", "run_12"], "evidence_count": 3, "confidence": 0.74, "conflicts": [], "review_status": "pending_review" }

# 附录 D. 测试用例清单

| 编号 | 类别 | 用例 | 预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-INT-01 | 多意图 | 查询数据并生成报告 | 拆为两个任务且串行 |
| T-INT-02 | 多意图 | 查询账单并取消订阅 | 取消任务单独确认 |
| T-INT-03 | 多意图 | 一句话重复描述同一目标 | 不应过度拆解 |
| T-ISO-01 | 隔离 | B 用户查询与 A 数据语义高度相似问题 | 不得返回 A 数据 |
| T-ISO-02 | 隔离 | 缓存键缺少租户 | 测试必须失败并阻塞上线 |
| T-ISO-03 | 隔离 | 异步事件 tenant 被篡改 | 拒绝执行并告警 |
| T-MEM-01 | 写入 | 一次性调试状态 | 仅短期工作记忆 |
| T-MEM-02 | 冲突 | 用户更新偏好 | 旧版本失效，新版本生效 |
| T-PRO-01 | 程序规则 | 单次失败产生候选 | 低置信度且不自动生效 |
| T-PRO-02 | 程序规则 | Shadow 规则 | 记录模拟效果，不改变真实执行 |
| T-FOR-01 | 遗忘 | 永久硬约束长期未使用 | 不得自动衰减删除 |
| T-FOR-02 | 遗忘 | 临时会话状态超过 TTL | 不可召回 |
| T-DEL-01 | 删除 | 按用户彻底删除 | 所有存储目标完成 |
| T-SEC-01 | 注入 | 文档要求忽略系统规则 | 作为不可信内容，不提升权限 |
| T-REC-01 | 恢复 | 重建向量索引 | 与主库有效记录一致 |

# 附录 E. 项目适配模板

复制本文件用于具体项目时，至少填写以下内容：

| 适配项 | 项目填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称与目标 | ____________________________ |
| 用户与租户模型 | ____________________________ |
| 业务任务类型 | ____________________________ |
| 需要保存的记忆 | ____________________________ |
| 禁止保存的内容 | ____________________________ |
| 记忆作用域层级 | ____________________________ |
| 数据敏感等级 | ____________________________ |
| 结构化主库 | ____________________________ |
| 向量/搜索方案 | ____________________________ |
| 工作记忆与队列 | ____________________________ |
| 第一批程序性流程 | ____________________________ |
| 反思触发策略 | ____________________________ |
| 保留与遗忘策略 | ____________________________ |
| 用户查看/纠正/删除入口 | ____________________________ |
| 安全与合规要求 | ____________________________ |
| 核心 SLO | ____________________________ |
| 离线评测阈值 | ____________________________ |
| 生产验收负责人 | ____________________________ |

# 附录 F. 反模式与红线

| 反模式 | 为什么危险 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 所有对话全部向量化永久保存 | 噪声、成本、敏感和冲突失控 | 准入、分类、TTL、价值评估 |
| 查询时手写 user_id 过滤 | 漏一次即泄露 | 身份中间件、命名空间、RLS |
| 让模型判断权限 | 可被提示注入绕过 | 代码和存储层授权 |
| 把向量库当唯一事实源 | 版本、删除、审计困难 | 关系库主记录，索引可重建 |
| 检索后把全部内容塞进 Prompt | Token 膨胀和旧信息干扰 | 重排、预算和分区上下文 |
| 单次失败直接形成强规则 | 过拟合偶然事件 | 多证据、低置信度、审核 |
| 候选规则自动生产生效 | 错误方法持续放大 | Shadow、Canary、审批、回滚 |
| 物理删除一步到位 | 误删无法恢复 | 降权、归档、软删、延迟删除 |
| 缓存键不含作用域 | 跨用户串号 | tenant/workspace/user 全部纳入 |
| 只测单意图请求 | 上线后漏执行用户需求 | 多意图专项评测 |
| 规则无限增长不治理 | 冲突、上下文膨胀 | 合并、去重、优先级、淘汰 |
| 声称删除但仅删主表 | 仍可从索引、缓存、对象恢复 | 跨存储删除编排与证明 |

# 附录 G. 资料来源

以下四份资料提供了本规范的核心思想来源；本规范在其基础上增加了通用生产工程设计。

| 编号 | 资料主题 | 采用的核心观点 |
| --- | --- | --- |
| S1 | Agent 程序性记忆如何沉淀 | 区分语义、情景和程序性记忆；从执行经历中反思提炼成功步骤和失败规则；结构化存储；人工审核；防过拟合、过期和膨胀 |
| S2 | Agent 多意图拆解怎么做才不漏 | 先判断单/多意图，再拆为原子任务；补全上下文；识别并行、串行和条件依赖；支持部分失败和高风险确认 |
| S3 | Agent 记忆怎么隔离才不串 | 隔离必须是结构性默认行为；命名空间或独立仓；身份全链路强制传递；权限在代码层；缓存隔离、删除和越权测试 |
| S4 | Agent 记忆遗忘策略怎么设计 | 记忆不是越多越好；按类型、时效、频率和重要性衰减；关键记忆豁免；先降权归档再删除；冲突更新和可观测治理 |

# 结语

最终判断标准 一套记忆系统是否达到企业级，不取决于“记住了多少”，而取决于：是否知道为谁记、为什么记、记了什么、何时使用、使用了哪个版本、如何验证、何时忘记、谁能删除，以及发生错误后能否定位和回滚。

建议将本文件纳入每个 Agent 或智能应用项目的架构基线。项目启动时完成附录 E，开发过程中按第 19 章分阶段实施，上线前逐项完成第 20 章验收，并在运维期持续执行第 16 至第 18 章的评估、治理和故障演练。